ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17 февраля 20205 года                                                                                           № 8

Об организации и проведении

первоочередных  мероприятий по

подготовке к пропуску весеннего

паводка в 2025 году  на территории

Красногорского сельского

поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Красногорского сельского поселения в 2025 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Красногорского сельского поселения согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Красногорского сельского поселения в 2025 году, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Противопаводковой комиссии:

3.1.  Организовать подготовку необходимых материальных ресурсов, сил и средств на территории в целях оперативного осуществления комплекса мероприятий по защите от затопления населенных пунктов и объектов экономики, оказанию экстренной помощи населению, с началом паводка установить круглосуточное дежурство руководящего состава.

3.2.  Обеспечить до 20.03.2025 года своевременное осуществление комплекса неотложных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов от затоплений и подтоплений, водных объектов и периодически затапливаемых территорий к безаварийному пропуску паводковых вод.

3.3.  Принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, защите населения и своевременному его информированию о паводковой обстановке.

3.4   Обеспечить на ГТС водных объектов, понижение уровня воды до безопасного.

4. Контроль  за  выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы Красногорского сельского поселения                                 Т.Н.Токарева

Приложение №1 к распоряжению администрации Красногорского сельского поселения 17 февраля года № 8

- С О С Т А В

противопаводковой комиссии Красногорского сельского поселения

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Тасбулатов К. - | Глава Красногорского сельского поселения |
| Члены комиссии: Токарева Т.Н. - Управляющий делами администрации Красногорского сельского поселения |  |
| Аушахманов Г.М. - | Директор МКУ «Хозяйственная группа администрации Красногорского сельского поселения» |
| Карбаева Г.Г. - | Статистик администрации Красногорского сельского поселения |
| Погарский С.В. - Сасько Н.Н. - | Мастер участка ООО «Тепловик» ( по согласованию); Директор БОУ «Красногорская СШ» ( по согласованию); |

Приложение № 2 к распоряжению администрации Красногорского сельского поселения 17 февраля 2025 года № 8

План

первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2025 году

на территории Красногорского сельского поселения.

| № п.п. | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создать противопаводковую комиссию по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2025 году. | Глава поселения | До 01.03.2025 г. |  |
|  | Подготовить нормативные правовые акты и распорядительные документы с целью организации работ по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2025 г. и обеспечения безопасной эксплуатации ГТС, защиты населённых пунктов и объектов экономики, расположенных в зонах возможного подтопления, а также жизнеобеспечения населения и создания необходимых резервов. | Глава поселения | До 20.03.2025 г. |  |
|  | Совместно с руководителями организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения, уточнить состав сил и средств, привлекаемых при угрозе возникновения или возникновении ЧС, вызванных весенним половодьем для проведения мероприятий по эвакуации населения из зон затопления и его первоочередного жизнеобеспечения | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 20.03.2025 г. |  |
|  | Проверить ГТС на предмет их технической исправности и готовности к весеннему половодью. Определить объём работ по их подготовке к паводку, необходимые для этого финансовые и материальные ресурсы. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 20.03.2025 г. |  |
|  | По результатам прошлых периодов весеннего половодья и ледохода спрогнозировать зоны предполагаемых затоплений (подтоплений) с целью организации на них постов круглосуточного дежурства. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 20.03.2025 г. |  |
|  | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по страхованию жизни, здоровья и имущества физических лиц от последствий подтопления (затопления) населенных пунктов паводковыми водами. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 20.03.2025 г. |  |
| 7 | Изготовить знаки и информационные щиты, запрещающие выход людей на лёд и обеспечить их установку по берегам водоёмов | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 20.03.2025 г. |  |
| 8 | Подготовить информационный и агитационный материал для проведения разъяснительной работы среди населения и учащихся школ о мерах безопасности в период весеннего ледохода. | Глава поселения, директор БОУ «Красногорская СШ» | До 20.03.2025 г. |  |
| 9 | Выполнить мероприятия по очистке постоянных и временных водотоков в границах населенных пунктов. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 20.03.2025 г. |  |
| 10 | На ГТС до начала ледостава принять соответствующие меры по снижению отметок уровня воды в водоемах до его безопасного значения, обеспечивающих безаварийный пропуск талых вод, вплоть до полного опорожнения | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 20.03.2025 г. |  |
| 11 | Проверить участки возможных размывов внутрипоселковых дорог в период паводка, определить перечень и объём работ, необходимых материалов для организации переходов и переездов в местах затопления дорог в населённых пунктах. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 20.03.2025 г. |  |
| 12 | Провести мероприятия по сбору, утилизации и вывозу мусора на свалки твердых бытовых отходов. Выявить места незаконно организованных свалок мусора, принять меры к их устранению. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 20.03.2025 г. |  |
| 13 | Провести ревизию всех водозаборных устройств, скважин и водонапорных башен, спланировать мероприятия по защите их от попадания талых вод и других загрязняющих веществ, создать запас дезинфицирующих веществ по обеззараживанию питьевой воды. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 20.03.2025 г. |  |
| 14 | Обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации информации о проводимых мероприятиях по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья в 2025 году. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | Постоянно, до окончания периода весеннего половодья |  |